市政工程招标控制价编制说明（审）

工程名称：湄洲岛西环新开路段旅游交通标识牌提升改造工程

- 工程概况 1、建设地点：莆田市秀屿区湄洲镇 2、工程专业：市政工程 3、工程主要内容： 1）软基处理：软基处理类型、面积等）：无 。 2）道路工程： 道路长度： / ；道路修建宽度： / ；车道数： / ；车行道路面类型： / 。 3）桥梁工程：无，最大跨径： / 米，总长： / 米； 4）涵洞工程：无涵洞，是否顶进箱涵： 否 。 5）排水工程：管道材质： / ；施工方法： / 。 6）隧道工程：单线隧道长度： 无 m，隧道净空面积： 无 m2，净宽： 无 m 7)给水工程：管道材质： 无 ；施工方法：无。 8）路灯工程： 无。 9)其他工程： 标志工程等。 - 编制范围 按照福建华合现代建筑设计有限公司设计的《湄洲岛西环新开路段旅游交通标识牌提升改造工程》的图纸，编制范围包括设计图所画内容，具体范围及包括专业内容如下：标志工程。 - 编制依据 1、图纸：福建华合现代建筑设计有限公司设计的《湄洲岛西环新开路段旅游交通标识牌提升改造工程》图纸、设计院回复函等； 2、招标文件： 编制的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）; 4、预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）； 5、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行最新补充调整文件（截止2021年11月29日）；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计；防尘措施费:9.9%。 - 6、人材机价格： - （1）人工单价：按《福建省建设工程人工费动态管理办法》及《莆建【2021】64号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》编制，其人工费按莆建管【2021】64号1.1888系数调整； - （2）施工机械台班单价，按照《2019年第三季度机械台班（不含税）》、。 - （3）材料设备价格：采用《福建工程造价信息》（2021年09月下半月）莆田市信息价、2019版定额基价及市场询价（详见询价单），上岛系数按1.065计。 8、其他：无。 - 取费标准 1、工程类别：市政工程； 2、总承包管理费率：无； 3、税率：9%； - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：人工配合机械施工计算；回填土按就地取土；未考虑土方堆置及土源费用； 2.石方工程： 本项目无 。 3.脚手架： 本项目无。 4.混凝土模板及支架：无 。 5.围堰：本项目无。 6.便道及便桥：本项目无 。 7.洞内临时设施： 本项目无 。 8、大型机械设备进出场及安拆：本项目无。 9、施工排水降水：本项目无。 10、处理、监测、监控：本项目无。 11、材料二次搬运：本项目无。 12、行人、行车干扰：本项目无。 13、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：本项目无。 14、爆破安全措施：本项目无。 15、试验爆破措施：本项目无。 16、爆破现场警戒与实验措施：本项目无。 17、大型机械基础、轨道：本项目无。 18、大型机械检测：本项目无。 19、水上支架平台：本项目无。 20、施工围挡：本项目无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 规格、型号; 品牌范围; 控制价 取定品牌; 备注. - 甲供的材料设备及其单价见下表： 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3、经市场询价的材料、设备有：详见询价单。 七、其他需要的说明 - 1.本工程按照设计提供工程数量表计入预算。 - 2.本工程标识牌配套3套（含立杆），单独标识牌一个。